**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

|  |
| --- |
| 1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยปากพลีตก หมู่ 6   หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลบ้านสวน   1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 247,000 บาท 2. ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุก 0.50 เมตร ยาว 0.128 กิโลเมตร 3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เป็นเงิน 247,000 บาท 4. บัญชีประมาณการราคากลาง   5.1 ปรับพื้นทางเดิม จำนวน 396 ตร.ม. เป็นเงิน 3,746.16 บาท  5.2 ทรายหยาบรองพื้น จำนวน 19.80 ลบ.ม. เป็นเงิน 11,675.07 บาท  5.3 คอนกรีต จำนวน 59.40 ลบ.ม. เป็นเงิน 126,341.18 บาท  5.4 งานเหล็กเสริม  - เหล็ก Wire Mesh จำนวน 396 ตร.ม. เป็นเงิน 15,840.00 บาท  - RB 15 mm จำนวน 0.06 ตัน เป็นเงิน 1,602.97 บาท  - RB 19 mm เป็นเงิน 66.33 บาท  5.5 งานไหล่ทางหินคลุก จำนวน 26.00 ลบ.ม. เป็นเงิน 8,867.82 บาท  5.6 งานไม้แบบ  - ไม้แบบทั่วไป/ไม้เคร่า จำนวน 9.98 ลบ.ฟ. เป็นเงิน 3,474.43 บาท  - ค่าแรงไม้แบบ จำนวน 38.40 ตร.ม. เป็นเงิน 5,107.20 บาท  - ตะปู จำนวน 1.92 กก. เป็นเงิน 71.77 บาท  5.7 วัสดุอุดรอยต่อ จำนวน 164.40 ม. เป็นเงิน 2,466.00 บาท  5.8 ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 3,000.00 บาท  รวมค่างานต้นทุน เป็นเงิน 182,258.93 บาท  ค่า FACTOR F (182,258.93 x 1.3574)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น เป็นเงิน **247,000.00 บาท**   1. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. นางสุรีมาตร์ ทองขาวเผือก ประธานกรรมการ 3. นางสมร สังข์ทอง กรรมการ 4. นายสาคร ทองขาวเผือก กรรมการ |

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

|  |
| --- |
| 1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านชายคลองโคกหม้อ หมู่ 1   หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลบ้านสวน   1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,010,000 บาท 2. ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.374 กิโลเมตร 3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เป็นเงิน 1,010,000 บาท 4. บัญชีประมาณการราคากลาง   5.1 ปรับพื้นทางเดิม จำนวน 1,503 ตร.ม. เป็นเงิน 14,218.38 บาท  5.2 งานดินถมจากบ่อดินยืม(บดอัดแน่น)จำนวน 93.50 ลบ.ม. เป็นเงิน 17,873.46 บาท  5.3 ทรายหยาบรองพื้น จำนวน 75.15 ลบ.ม. เป็นเงิน 44,312.20 บาท  5.4 คอนกรีต จำนวน 225.45 ลบ.ม. เป็นเงิน 479,522.20 บาท  5.4 งานเหล็กเสริม  - เหล็ก Wire Mesh จำนวน 1,503 ตร.ม. เป็นเงิน 60,120.00 บาท  - RB 15 mm จำนวน 0.21 ตัน เป็นเงิน 6,021.88 บาท  - DB 16 mm จำนวน 0.59 ตัน เป็นเงิน 16,740.39 บาท  - RB 19 mm จำนวน 0.03 ตัน เป็นเงิน 834.48 บาท  5.5 งานหินคลุกปิดขอบทาง จำนวน 5.61 ลบ.ม. เป็นเงิน 1,897.75 บาท  5.6 งานไม้แบบ  - ไม้แบบทั่วไป/ไม้เคร่า จำนวน 43.76 ลบ.ฟ. เป็นเงิน 15,227.78 บาท  - ค่าแรงไม้แบบ จำนวน 168.30 ตร.ม. เป็นเงิน 22,383.90 บาท  - ตะปู จำนวน 8.42 กก. เป็นเงิน 314.55 บาท  5.7 วัสดุอุดรอยต่อ จำนวน 521.60 ม. เป็นเงิน 7,824 บาท  5.8 ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 3,000.00 บาท  5.9 ท่อลอดกลม คสล.  - ขนาด Ø 0.30 ม. จำนวน 10 ม. เป็นเงิน 10,594.10 บาท  - ขนาด Ø 0.40 ม. จำนวน 22 ม. เป็นเงิน 31,820.36 บาท  - ขนาด Ø 0.60 ม. จำนวน 6.00 ม. เป็นเงิน 11,990.12 บาท  รวมค่างานต้นทุน เป็นเงิน 744,695.55 บาท  ค่า FACTOR F (744,695.55 x 1.3574)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น เป็นเงิน  **1,010,000 บาท**   1. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. นางสุรีมาตร์ ทองขาวเผือก ประธานกรรมการ 3. นางสมร สังข์ทอง กรรมการ 4. นายสาคร ทองขาวเผือก กรรมการ |

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

|  |
| --- |
| 1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตรอกโหนด – ไสเลียบ หมู่ 9   หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลบ้านสวน   1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,160,000 บาท 2. ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 0.885 กิโลเมตร 3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เป็นเงิน 2,170,000 บาท 4. บัญชีประมาณการราคากลาง   5.1 ปรับพื้นทางเดิม จำนวน 3,552 ตร.ม. เป็นเงิน 33,601.92 บาท  5.2 ทรายหยาบรองพื้น จำนวน 177.63 ลบ.ม. เป็นเงิน 104,736.58 บาท  5.3 คอนกรีต จำนวน 532.80 ลบ.ม. เป็นเงิน 1,133,242.08 บาท  5.4 งานเหล็กเสริม  - เหล็ก Wire Mesh จำนวน 3,552.50 ตร.ม. เป็นเงิน 142,100 บาท  - RB 15 mm จำนวน 0.50 ตัน เป็นเงิน 14,249.64 บาท  - DB 16 mm จำนวน 1.40 ตัน เป็นเงิน 39,582.42 บาท  - RB 19 mm จำนวน 0.08 ตัน เป็นเงิน 2,390.75 บาท  5.5 งานหินคลุกปิดขอบถนน จำนวน 53 ลบ.ม. เป็นเงิน 18,076.71 บาท  5.6 งานไม้แบบ  - ไม้แบบทั่วไป/ไม้เคร่า จำนวน 103.55 ลบ.ฟ. เป็นเงิน 36,033.66 บาท  - ค่าแรงไม้แบบ จำนวน 398.25 ตร.ม. เป็นเงิน 52,967.25 บาท  - ตะปู จำนวน 19.91 กก. เป็นเงิน 744.33 บาท  5.7 วัสดุอุดรอยต่อ จำนวน 1,237 ม. เป็นเงิน 18,555.00 บาท  5.8 ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 3,000.00 บาท  รวมค่างานต้นทุน เป็นเงิน 1,599,280.34 บาท  ค่า FACTOR F (1,599,280.34 x 1.3574)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น เป็นเงิน **2,170,000 บาท**   1. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. นางสุรีมาตร์ ทองขาวเผือก ประธานกรรมการ 3. นางสมร สังข์ทอง กรรมการ 4. นายสาคร ทองขาวเผือก กรรมการ |

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

|  |
| --- |
| 1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาสวน หมู่ 5   หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลบ้านสวน   1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,284,000 บาท 2. ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 0.525 กิโลเมตร 3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เป็นเงิน 1,284,000 บาท 4. บัญชีประมาณการราคากลาง   5.1 ปรับพื้นทางเดิม จำนวน 2,106 ตร.ม. เป็นเงิน 19,922.76 บาท  5.2 งานดินถมจากบ่อดินยืม (บดอัดแน่น) จำนวน 25 ลบ.ม. เป็นเงิน 4,779.00 บาท  5.3 ทรายหยาบรองพื้น จำนวน 105 ลบ.ม. เป็นเงิน 61,913.25 บาท  5.4 คอนกรีต จำนวน 315.90 ลบ.ม. เป็นเงิน 671,905.35 บาท  5.4 งานเหล็กเสริม  - เหล็ก Wire Mesh จำนวน 2,106 ตร.ม. เป็นเงิน 84,240.00 บาท  - RB 15 mm จำนวน 0.30 ตัน เป็นเงิน 8,453.17 บาท  - DB 16 mm จำนวน 0.83 ตัน เป็นเงิน 23,490.19 บาท  - RB 19 mm จำนวน 0.04 ตัน เป็นเงิน 1,294.36 บาท  5.5 งานหินคลุกปิดขอบทาง จำนวน 10 ลบ.ม. เป็นเงิน 3,382.80 บาท  5.6 งานไม้แบบ  - ไม้แบบทั่วไป/ไม้เคร่า จำนวน 61.43 ลบ.ฟ. เป็นเงิน 21,375.90 บาท  - ค่าแรงไม้แบบ จำนวน 236.25 ตร.ม. เป็นเงิน 31,421.25 บาท  - ตะปู จำนวน 11.81 กก. เป็นเงิน 441.55 บาท  5.7 วัสดุอุดรอยต่อ จำนวน 733 ม. เป็นเงิน 10,995.00 บาท  5.8 ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 3,000.00 บาท  รวมค่างานต้นทุน เป็นเงิน 946,614.58 บาท  ค่า FACTOR F (946,614.58 x 1.3574)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น เป็นเงิน **1,284,000 บาท**   1. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. นางสุรีมาตร์ ทองขาวเผือก ประธานกรรมการ 3. นางสมร สังข์ทอง กรรมการ 4. นายสาคร ทองขาวเผือก กรรมการ |

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

|  |
| --- |
| 1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสุขศักดิ์ หมู่ 6   หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลบ้านสวน   1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 217,000 บาท 2. ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 0.120 กิโลเมตร 3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เป็นเงิน 217,000 บาท 4. บัญชีประมาณการราคากลาง   5.1 ปรับพื้นทางเดิม จำนวน 360 ตร.ม. เป็นเงิน 3,405.60 บาท  5.2 ทรายหยาบรองพื้น จำนวน 18 ลบ.ม. เป็นเงิน 10,613.70 บาท  5.4 คอนกรีต จำนวน 54 ลบ.ม. เป็นเงิน 114,855.62 บาท  5.4 งานเหล็กเสริม  - เหล็ก Wire Mesh จำนวน 360 ตร.ม. เป็นเงิน 14,400.00 บาท  - RB 15 mm จำนวน 0.05 ตัน เป็นเงิน 1,502.79 บาท  5.5 งานหินคลุกปิดขอบทาง จำนวน 5 ลบ.ม. เป็นเงิน 1,705.35 บาท  5.6 งานไม้แบบ  - ไม้แบบทั่วไป/ไม้เคร่า จำนวน 9.36 ลบ.ฟ. เป็นเงิน 3,257.28 บาท  - ค่าแรงไม้แบบ จำนวน 36 ตร.ม. เป็นเงิน 4,788.00 บาท  - ตะปู จำนวน 1.80 กก. เป็นเงิน 67.28 บาท  5.7 วัสดุอุดรอยต่อ จำนวน 154 ม. เป็นเงิน 2,310.00 บาท  5.8 ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 3,000.00 บาท  รวมค่างานต้นทุน เป็นเงิน 159,905.62 บาท  ค่า FACTOR F (159,905.62 x 1.3574)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น เป็นเงิน **217,000 บาท**   1. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. นางสุรีมาตร์ ทองขาวเผือก ประธานกรรมการ 3. นางสมร สังข์ทอง กรรมการ 4. นายสาคร ทองขาวเผือก กรรมการ |

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

|  |
| --- |
| 1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยศรีสวัสดิ์ หมู่ 1   หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลบ้านสวน   1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 227,000 บาท 2. ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุก 0.50 เมตร ยาว 0.089 กิโลเมตร 3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เป็นเงิน 227,000 บาท 4. บัญชีประมาณการราคากลาง   5.1 ปรับพื้นทางเดิม จำนวน 445 ตร.ม. เป็นเงิน 4,209.70 บาท  5.2 ทรายหยาบรองพื้น จำนวน 18 ลบ.ม. เป็นเงิน 10,613.70 บาท  5.4 คอนกรีต จำนวน 54 ลบ.ม. เป็นเงิน 114,855.62 บาท  5.4 งานเหล็กเสริม  - เหล็ก Wire Mesh จำนวน 360 ตร.ม. เป็นเงิน 14,400.00 บาท  - RB 15 mm จำนวน 0.05 ตัน เป็นเงิน 1,502.79 บาท  5.5 งานหินคลุกปิดขอบทาง จำนวน 5 ลบ.ม. เป็นเงิน 1,705.35 บาท  5.6 งานไม้แบบ  - ไม้แบบทั่วไป/ไม้เคร่า จำนวน 9.36 ลบ.ฟ. เป็นเงิน 3,257.28 บาท  - ค่าแรงไม้แบบ จำนวน 36 ตร.ม. เป็นเงิน 4,788.00 บาท  - ตะปู จำนวน 1.80 กก. เป็นเงิน 67.28 บาท  5.7 วัสดุอุดรอยต่อ จำนวน 154 ม. เป็นเงิน 2,310.00 บาท  5.8 ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 3,000.00 บาท  รวมค่างานต้นทุน เป็นเงิน 159,905.62 บาท  ค่า FACTOR F (159,905.62 x 1.3574)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น เป็นเงิน **217,000 บาท**   1. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. นางสุรีมาตร์ ทองขาวเผือก ประธานกรรมการ 3. นางสมร สังข์ทอง กรรมการ 4. นายสาคร ทองขาวเผือก กรรมการ |

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

|  |
| --- |
| 1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่ามะนาว – ระหว่างคลอง หมู่ 7   หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลบ้านสวน   1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,800,000 บาท 2. ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุก 0.50 เมตร ยาว 0.672 กิโลเมตร 3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เป็นเงิน 1,930,000 บาท 4. บัญชีประมาณการราคากลาง   5.1 ปรับพื้นทางเดิม จำนวน 2,688 ตร.ม. เป็นเงิน 25,428.48 บาท  5.2 งานดินถมจากบ่อดินยืม จำนวน 504 ลบ.ม. เป็นเงิน 92,312.64 บาท  5.3 งานลูกรัง (บดอัดแน่น) จำนวน 504 ลบ.ม. เป็นเงิน 117,180 บาท  5.4 ทรายหยาบรองพื้น จำนวน 134.40 ลบ.ม. เป็นเงิน 76,109.04 บาท  5.5 คอนกรีต จำนวน 403.20 ลบ.ม. เป็นเงิน 838,445.85 บาท  5.4 งานเหล็กเสริม  - เหล็ก Wire Mesh จำนวน 2,688 ตร.ม. เป็นเงิน 104,832 บาท  - RB 15 mm จำนวน 0.38 ตัน เป็นเงิน 11,106.09 บาท  - DB 16 mm จำนวน 1.06 ตัน เป็นเงิน 30,921.69 บาท  - RB 19 mm จำนวน 0.06 ตัน เป็นเงิน 1,751.88 บาท  5.5 งานหินคลุกไหล่ทาง จำนวน 134 ลบ.ม. เป็นเงิน 33,676.88 บาท  5.6 งานไม้แบบ  - ไม้แบบทั่วไป/ไม้เคร่า จำนวน 78.62 ลบ.ฟ. เป็นเงิน 27,361.15 บาท  - ค่าแรงไม้แบบ จำนวน 302.40 ตร.ม. เป็นเงิน 40,219.20 บาท  - ตะปู จำนวน 15.12 กก. เป็นเงิน 565.19 บาท  5.7 วัสดุอุดรอยต่อ จำนวน 938.80 ม. เป็นเงิน 14,082 บาท  5.8 ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 3,000.00 บาท  5.9 ท่อลอดกลม คสล.  - ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 6.00 ม. เป็นเงิน 11,829.05 บาท  รวมค่างานต้นทุน เป็นเงิน 1,428,821.13 บาท  ค่า FACTOR F (1,428,821.13 x 1.3574)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น เป็นเงิน **1,930,000 บาท**   1. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. นางสุรีมาตร์ ทองขาวเผือก ประธานกรรมการ 3. นางสมร สังข์ทอง กรรมการ 4. นายสาคร ทองขาวเผือก กรรมการ |

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

|  |
| --- |
| 1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสวน – ป่าแค หมู่ 6   หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลบ้านสวน   1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 518,000 บาท 2. ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุก 0.50 เมตร ยาว 0.20 กิโลเมตร 3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เป็นเงิน 516,000 บาท 4. บัญชีประมาณการราคากลาง   5.1 ปรับพื้นทางเดิม จำนวน 1,000 ตร.ม. เป็นเงิน 9,460 บาท  5.2 ทรายหยาบรองพื้น จำนวน 40 ลบ.ม. เป็นเงิน 23,586 บาท  5.3 คอนกรีต จำนวน 120 ลบ.ม. เป็นเงิน 255,234.70 บาท  5.4 งานเหล็กเสริม  - เหล็ก Wire Mesh จำนวน 800 ตร.ม. เป็นเงิน 32,000.00 บาท  - RB 15 mm จำนวน 0.11 ตัน เป็นเงิน 3,220.26 บาท  - DB 16 mm จำนวน 0.32 ตัน เป็นเงิน 8,962.48 บาท  - RB 19 mm จำนวน 0.01 ตัน เป็นเงิน 304.55 บาท  5.5 งานไหล่ทางหินคลุก จำนวน 60 ลบ.ม. เป็นเงิน 20,464.20 บาท  5.6 งานไม้แบบ  - ไม้แบบทั่วไป/ไม้เคร่า จำนวน 23.40 ลบ.ฟ. เป็นเงิน 8,143.20 บาท  - ค่าแรงไม้แบบ จำนวน 906 ตร.ม. เป็นเงิน 11,970.00 บาท  - ตะปู จำนวน 4,50 กก. เป็นเงิน 168.21 บาท  5.7 วัสดุอุดรอยต่อ จำนวน 278 ม. เป็นเงิน 4,170.00 บาท  5.8 ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 3,000.00 บาท  รวมค่างานต้นทุน เป็นเงิน 380,683.60 บาท  ค่า FACTOR F (680,683.60 x 1.3574)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น เป็นเงิน **516,000 บาท**   1. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. นางสุรีมาตร์ ทองขาวเผือก ประธานกรรมการ 3. นางสมร สังข์ทอง กรรมการ 4. นายสาคร ทองขาวเผือก กรรมการ |

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

|  |
| --- |
| 1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านสวนกลาง หมู่ 6   หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลบ้านสวน   1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 145,000 บาท 2. ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 0.079 กิโลเมตร 3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เป็นเงิน 145,000 บาท 4. บัญชีประมาณการราคากลาง   5.1 ปรับพื้นทางเดิม จำนวน 237 ตร.ม. เป็นเงิน 2,242.02 บาท  5.2 ทรายหยาบรองพื้น จำนวน 11.85 ลบ.ม. เป็นเงิน 6,987.35 บาท  5.3 คอนกรีต จำนวน 35.55 ลบ.ม. เป็นเงิน 75,613.28 บาท  5.4 งานเหล็กเสริม  - เหล็ก Wire Mesh จำนวน 237 ตร.ม. เป็นเงิน 9,480 บาท  - RB 15 mm จำนวน 0.03 ตัน เป็นเงิน 989.33 บาท  5.5 งานหินคลุกปิดขอบทาง จำนวน 5 ลบ.ม. เป็นเงิน 1,705.35 บาท  5.6 งานไม้แบบ  - ไม้แบบทั่วไป/ไม้เคร่า จำนวน 6.16 ลบ.ฟ. เป็นเงิน 2,144.38 บาท  - ค่าแรงไม้แบบ จำนวน 23.70 ตร.ม. เป็นเงิน 3,152.10 บาท  - ตะปู จำนวน 1.19 กก. เป็นเงิน 44.30 บาท  5.7 วัสดุอุดรอยต่อ จำนวน 100.70 ม. เป็นเงิน 1,510.50 บาท  5.8 ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 3,000.00 บาท  รวมค่างานต้นทุน เป็นเงิน 106,868.61 บาท  ค่า FACTOR F (106,868.61 x 1.3574)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น เป็นเงิน **145,000 บาท**   1. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. นางสุรีมาตร์ ทองขาวเผือก ประธานกรรมการ 3. นางสมร สังข์ทอง กรรมการ 4. นายสาคร ทองขาวเผือก กรรมการ |

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

|  |
| --- |
| 1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่ามะนาว – ระหว่างคลอง หมู่ 7   หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลบ้านสวน   1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 997,000 บาท 2. ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุก 0.50 เมตร ยาว 0.390 กิโลเมตร 3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เป็นเงิน 997,000 บาท 4. บัญชีประมาณการราคากลาง   5.1 ปรับพื้นทางเดิม จำนวน 1,560 ตร.ม. เป็นเงิน 14,757.60 บาท  5.2 ทรายหยาบรองพื้น จำนวน 78 ลบ.ม. เป็นเงิน 45,992.70 บาท  5.3 คอนกรีต จำนวน 234 ลบ.ม. เป็นเงิน 497,707.67 บาท  5.4 งานเหล็กเสริม  - เหล็ก Wire Mesh จำนวน 1,560 ตร.ม. เป็นเงิน 62,400.00 บาท  - RB 15 mm จำนวน 0.22 ตัน เป็นเงิน 6,279.50 บาท  - DB 16 mm จำนวน 0.62 ตัน เป็นเงิน 17,455.60 บาท  - RB 19 mm จำนวน 0.03 ตัน เป็นเงิน 883.21 บาท  5.5 งานไหล่ทางหินคลุก จำนวน 78 ลบ.ม. เป็นเงิน 26,603.46 บาท  5.6 งานไม้แบบ  - ไม้แบบทั่วไป/ไม้เคร่า จำนวน 45.63 ลบ.ฟ. เป็นเงิน 15,879.24 บาท  - ค่าแรงไม้แบบ จำนวน 175.50 ตร.ม. เป็นเงิน 23,341.50 บาท  - ตะปู จำนวน 8.78 กก. เป็นเงิน 328.01 บาท  5.7 วัสดุอุดรอยต่อ จำนวน 544 ม. เป็นเงิน 8,160.00 บาท  5.8 ท่อลอดกลม คสล.  - ขนาด Ø 0.60 ม. จำนวน 6.00 ม. เป็นเงิน 12,000.85 บาท  5.8 ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 3,000.00 บาท  รวมค่างานต้นทุน เป็นเงิน 734,789.34 บาท  ค่า FACTOR F (734,789.34 x 1.3574)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น เป็นเงิน **997,000 บาท**   1. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. นางสุรีมาตร์ ทองขาวเผือก ประธานกรรมการ 3. นางสมร สังข์ทอง กรรมการ 4. นายสาคร ทองขาวเผือก กรรมการ |

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

|  |
| --- |
| 1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านไสเลียบ ซอย 1 หมู่ 9   หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลบ้านสวน   1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 770,000 บาท 2. ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุก 0.50 เมตร ยาว 0.235 กิโลเมตร 3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เป็นเงิน 660,000 บาท 4. บัญชีประมาณการราคากลาง   5.1 ปรับพื้นทางเดิม จำนวน 959 ตร.ม. เป็นเงิน 9,069.74 บาท  5.2 งานลูกรัง (บดอัดแน่น) จำนวน 58.75 ลบ.ม. เป็นเงิน 13,659.08 บาท  5.4 ทรายหยาบรองพื้น จำนวน 47.95 ลบ.ม. เป็นเงิน 27,153.49 บาท  5.5 คอนกรีต จำนวน 141 ลบ.ม. เป็นเงิน 298,161.48 บาท  5.4 งานเหล็กเสริม  - เหล็ก Wire Mesh จำนวน 959 ตร.ม. เป็นเงิน 38,360 บาท  - RB 15 mm จำนวน 0.13 ตัน เป็นเงิน 3,638.86 บาท  - DB 16 mm จำนวน 0.37 ตัน เป็นเงิน 10,330.60 บาท  - RB 19 mm จำนวน 0.01 ตัน เป็นเงิน 411.15 บาท  5.5 งานหินคลุกไหล่ทาง จำนวน 47 ลบ.ม. เป็นเงิน 16,042.04 บาท  5.6 งานไม้แบบ  - ไม้แบบทั่วไป/ไม้เคร่า จำนวน 27.50 ลบ.ฟ. เป็นเงิน 9,568.26 บาท  - ค่าแรงไม้แบบ จำนวน 105.75 ตร.ม. เป็นเงิน 14,064.75 บาท  - ตะปู จำนวน 5.29 กก. เป็นเงิน 197.65 บาท  5.7 วัสดุอุดรอยต่อ จำนวน 327.00 ม. เป็นเงิน 8,175 บาท  5.8 ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 3,000.00 บาท  5.9 ท่อลอดกลม คสล.  - ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 6.00 ม. เป็นเงิน 11,718.13 บาท  - ขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 6.00 ม. เป็นเงิน 22,687.21 บาท  รวมค่างานต้นทุน เป็นเงิน 486,237.43 บาท  ค่า FACTOR F (486,237.43 x 1.3574)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น เป็นเงิน **660,000 บาท**   1. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. นางสุรีมาตร์ ทองขาวเผือก ประธานกรรมการ 3. นางสมร สังข์ทอง กรรมการ 4. นายสาคร ทองขาวเผือก กรรมการ |

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

|  |
| --- |
| 1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสุขศักดิ์ หมู่ 6   หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลบ้านสวน   1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 217,000 บาท 2. ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 0.120 กิโลเมตร 3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เป็นเงิน 217,000 บาท 4. บัญชีประมาณการราคากลาง   5.1 ปรับพื้นทางเดิม จำนวน 360 ตร.ม. เป็นเงิน 3,405.60 บาท  5.2 ทรายหยาบรองพื้น จำนวน 18.00 ลบ.ม. เป็นเงิน 10,613.70 บาท  5.3 คอนกรีต จำนวน 541 ลบ.ม. เป็นเงิน 114,855.62 บาท  5.4 งานเหล็กเสริม  - เหล็ก Wire Mesh จำนวน 360 ตร.ม. เป็นเงิน 14,400 บาท  - RB 15 mm จำนวน 0.05 ตัน เป็นเงิน 1,502.79 บาท  - DB 16 mm จำนวน 0.37 ตัน เป็นเงิน 10,330.60 บาท  - RB 19 mm จำนวน 0.01 ตัน เป็นเงิน 411.15 บาท  5.5 งานหินคลุกปิดขอบทาง จำนวน 5.00 ลบ.ม. เป็นเงิน 1,705.35 บาท  5.6 งานไม้แบบ  - ไม้แบบทั่วไป/ไม้เคร่า จำนวน 9.36 ลบ.ฟ. เป็นเงิน 3,257.28 บาท  - ค่าแรงไม้แบบ จำนวน 36.00 ตร.ม. เป็นเงิน 4,788.00 บาท  - ตะปู จำนวน 1.80 กก. เป็นเงิน 67.28 บาท  5.7 วัสดุอุดรอยต่อ จำนวน 154.00 ม. เป็นเงิน 2,310 บาท  5.8 ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 3,000.00 บาท  รวมค่างานต้นทุน เป็นเงิน 159,905.62 บาท  ค่า FACTOR F (159,905.62 x 1.3574)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น เป็นเงิน **217,000 บาท**   1. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. นางสุรีมาตร์ ทองขาวเผือก ประธานกรรมการ 3. นางสมร สังข์ทอง กรรมการ 4. นายสาคร ทองขาวเผือก กรรมการ |

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

|  |
| --- |
| 1. ชื่อโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำซอยศรีสวัสดิ์ ช่วงที่ 2 หมู่ 1   หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลบ้านสวน   1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 345,000 บาท 2. ลักษณะงาน กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 – 0.70 เมตร ยาว 153 เมตร 3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เป็นเงิน 345,000 บาท 4. บัญชีประมาณการราคากลาง   5.1 ขุดดิน กลบกลับ จำนวน 94.41 เมตร เป็นเงิน 11,801.25 บาท  5.2 ทรายรองพื้น จำนวน 5 เมตร เป็นเงิน 2,417.60 บาท  5.3 คอนกรีต จำนวน 31.25 เมตร เป็นเงิน 75,348.13 บาท  5.4 ค่าแรงงานไม้แบบ จำนวน 463.25 เมตร เป็นเงิน 61,612.25 บาท  5.5 ค่าวัสดุไม้แบบ จำนวน 231.62 เมตร เป็นเงิน 76,666.22 บาท  5.6 ตะปู จำนวน 115.80 กก. เป็นเงิน 4,328.60 บาท  5.7 เหล็กเสริม  - ขนาด Ø 6 มม. จำนวน 427.97 กก. เป็นเงิน 11,671.17 บาท  - ขนาด Ø 9 มม. จำนวน 990.03 กก. เป็นเงิน 25,613.07 บาท  - ลวดผูกเหล็ก จำนวน 42.54 กก. เป็นเงิน 25,613.07 บาท  รวมค่างานต้นทุน เป็นเงิน 271,247.52 บาท  ค่า FACTOR F (271,247.52 x 1.2726)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น เป็นเงิน **345,000 บาท**   1. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. นางสุรีมาตร์ ทองขาวเผือก ประธานกรรมการ 3. นางสมร สังข์ทอง กรรมการ 4. นายสาคร ทองขาวเผือก กรรมการ |

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

|  |
| --- |
| 1. ชื่อโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำชุมชนบ้านดอนศาลา หมู่ 8   หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลบ้านสวน   1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,268,000 บาท 2. ลักษณะงาน กว้าง 0.85 เมตร ลึก 0.90 – 1.25 เมตร ยาว 12 เมตร 3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เป็นเงิน 1,268,000 บาท 4. บัญชีประมาณการราคากลาง   5.1 ขุดดิน กลบกลับ จำนวน 482 เมตร เป็นเงิน 47,718 บาท  5.2 ทรายรองพื้น จำนวน 12 เมตร เป็นเงิน 5,898.24 บาท  5.3 คอนกรีตหยาบ 1:3:5 จำนวน 0.28 เมตร เป็นเงิน 507.62 บาท  5.4 คอนกรีต 240 ksc จำนวน 104.85 เมตร เป็นเงิน 252,808.03 บาท  5.4 ค่าแรงงานไม้แบบ จำนวน 1,172.55 เมตร เป็นเงิน 155,949.15 บาท  5.5 ค่าวัสดุไม้แบบ จำนวน 586 เมตร เป็นเงิน 194,083.20 บาท  5.6 ตะปู จำนวน 293 กก. เป็นเงิน 10,925.34 บาท  5.7 เหล็กเสริม  - ขนาด Ø 6 มม. จำนวน 1,303.14 กก. เป็นเงิน 35,537.93 บาท  - ขนาด Ø 9 มม. จำนวน 3,056.87 กก. เป็นเงิน 79,084.28 บาท  - ขนาด Ø 12 มม. จำนวน 219.33 กก. เป็นเงิน 5,650.16 บาท  - ลวดผูกเหล็ก จำนวน 137 กก. เป็นเงิน 5,762.22 บาท  - เหล็กฉาก 2”x2”x3.2 มม. จำนวน 22.50 ท่อน เป็นเงิน 10,350 บาท  5.8 สีกันสนิม จำนวน 1 กป. เป็นเงิน 530 บาท  5.9 ค่าแรงประกอบเหล็กฉากฝาคูน้ำ จำนวน 1 รวม เป็นเงิน 2,720 บาท  รวมค่างานต้นทุน เป็นเงิน 807,551.17 บาท  ค่า FACTOR F (807,551.17 x 1.2726)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น เป็นเงิน **1,268,000 บาท**   1. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. นางสุรีมาตร์ ทองขาวเผือก ประธานกรรมการ 3. นางสมร สังข์ทอง กรรมการ 4. นายสาคร ทองขาวเผือก กรรมการ |

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

|  |
| --- |
| 1. ชื่อโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสวน หมู่ 4   หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลบ้านสวน   1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 400,000 บาท 2. ลักษณะงาน เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง 3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เป็นเงิน 400,000 บาท 4. บัญชีประมาณการราคากลาง   5.1 โต๊ะผู้เข้าร่วมประชุม T1 (สมาชิก) จำนวน 6 ชุด เป็นเงิน 51,000 บาท  5.2 โต๊ะประธานสภา T2 จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,150 บาท  5.3 โต๊ะผู้บริหาร T3 จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 9,000 บาท  5.4 โต๊ะเลขาสภา T4 จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 8,000 บาท  5.5 โต๊ะเจ้าหน้าที่ T5 จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,150 บาท  5.6 โต๊ะเจ้าหน้าที่ T6 จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 6,600 บาท  5.7 งานต่อเติมเวทีพร้อมปูพรหม จำนวน 1 รวม เป็นเงิน 8,000 บาท  5.8 งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน จำนวน 6.25 เมตร เป็นเงิน 237.50 บาท  5.9 งานรื้อถอนประตู จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 120 บาท  5.10 งานรื้อถอนฝ้าเพดาน จำนวน 3.5 เมตร เป็นเงิน 87.50 บาท  5.11 งานรื้อถอนกระเบื้องพร้อมปูกระเบื้องใหม่พื้น ผนัง เป็นเงิน 1,000 บาท  5.12 งานรื้อถอนเคาน์เตอร์เตี้ยชุดประชุม จำนวน 5 เมตร เป็นเงิน 98,345 บาท  5.13 งานติดตั้งฝ้าเพดานห้องควบคุมเครื่องเสียง จำนวน 3.5 ตร.ม. เป็นเงิน 892.50 บาท  5.14 งานติดตั้งประตูห้องควบคุมเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท  5.15 งานติดตั้งหน้าต่างห้องควบคุมเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,980 บาท  5.16 งานติดตั้งผนังปุไม้อัดสักสองด้านห้องควบคุมเครื่องเสียง จำนวน 3 ตร.ม. เป็นเงิน 6,000 บาท  5.17 งานติดตั้งผนังกันเปื้อนปุไม้อัดสัก จำนวน 10.50 ตร.ม. เป็นเงิน 29,400 บาท  5.18 งานปูพื้นพรหมอัดห้องประชุม จำนวน 31.50 ตร.ม. เป็นเงิน 13,230 บาท  5.19 งานระบบเครื่องเสียงห้องประชุม  - POWER MIXER จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 35,000 บาท  - เครื่องควบคุมและจ่ายไฟชุดไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 4,200 บาท  - ไมโครโฟนประธาน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,200 บาท  - ไมโครโฟนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 19 ชุด เป็นเงิน 58,900 บาท  - ลำโพง 8 นิ้ว จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 10,000 บาท  - อุปกรณ์ในการติดตั้งระบบเครื่องเสียง จำนวน 1 รวม เป็นเงิน 7,000 บาท  - ค่าแรงติดตั้งระบบเครื่องเสียง จำนวน 1 รวม เป็นเงิน 5,000 บาท  - ตู้ PB ควบคุมการจ่ายไฟห้องเครื่องเสียง จำนวน 1 รวม เป็นเงิน 5,000 บาท   * 1. เก้าอี้ * เก้าอี้ประธานสภา จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 6,500 บาท * เก้าอี้ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 29 ชุด เป็นเงิน 56,550 บาท   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น เป็นเงิน **400,000 บาท**   1. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. นางสุรีมาตร์ ทองขาวเผือก ประธานกรรมการ 3. นางสมร สังข์ทอง กรรมการ 4. นายสาคร ทองขาวเผือก กรรมการ |